El taller de la Sesión 4: enunciado

Sus brechas y su primer portafolio: del AS-IS al TO-BE, con la restricción real de su organización

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos

Marco de referencia: TOGAF® Standard, 10th Edition (fases E y F) · ArchiMate® 3.2

Octubre de 2026

# 1. Qué es el taller

Es el único momento de trabajo en salas de la sesión, en los grupos de la Actividad 4.2 (3 a 4 integrantes) y sobre su propio caso. Es el primer avance del criterio más pesado de la 4.2 —brechas y roadmap, 2,0 de 5,0—, no un ejercicio aparte. El docente anuncia al empezar cuánto tiempo hay y lo pone en el cronómetro.

La idea que lo organiza. Un roadmap no se arma con una lista de proyectos: se arma con brechas, y cada brecha se cierra con una iniciativa que tiene valor, riesgo y costo. Y el roadmap se escribe con la restricción real de la organización —el presupuesto que hay, las fechas que no controla—, no con la que le gustaría tener.

| Del taller sale… | Formato | Pregunta que lo produce | Criterio de la rúbrica |
| --- | --- | --- | --- |
| La matriz de brechas por dominio | F-32 | ¿Qué hay hoy, qué debe haber, de qué tipo es la diferencia y qué la cierra? | Brechas y roadmap · 2,0 |
| El portafolio con sus tres números | F-33 · A | ¿Cuánto vale, cuánto riesgo tiene y cuánto cuesta cada iniciativa, y qué va antes? | Brechas y roadmap · 2,0 |
| El año 1 que cabe | F-33 · B | Si solo hay lo aprobado, ¿qué entra completo y qué se difiere, y por qué? | Brechas y roadmap · 2,0 |

Antes de entrar a la sala, tengan a mano: el AS-IS y el TO-BE (F-30 y F-31), con el modelo operativo objetivo ya decidido; las brechas de la Unidad 1 (F-08); el registro de deuda de la Unidad 2 (F-18), y los formatos en AREM_S4_Instrumentos.pdf. Si trabajan con Red Salud Andina, la ambición está en la sección 3 del dossier, los episodios en la 12 y las restricciones en la 13.

# 2. El taller, paso a paso

| Paso | Tarea | Produce |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pongan el AS-IS y el TO-BE lado a lado (F-30, F-31). Con las mismas capacidades en los dos. Si todavía no tienen modelo operativo objetivo, decídanlo primero: qué se comparte y qué no. Sin esa decisión, el TO-BE se vuelve una lista de tecnologías. | Dos columnas comparables |
| 2 | Llenen la matriz de brechas (F-32). Cuatro dominios: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Cada brecha con lo que hay, lo que debe haber, su tipo —nuevo, transformar o eliminar— y la iniciativa que la cierra. La deuda de la Unidad 2 que decidieron pagar también es brecha. | La matriz, con una iniciativa por brecha |
| 3 | Prioricen y pongan los tres números (F-33, parte A). Valor, riesgo y costo en UC para cada iniciativa, con la escala escrita. Horizonte y dependencias: lo que otra iniciativa necesita va antes. | El portafolio priorizado |
| 4 | Hagan que quepa (F-33, parte B). Fijen el presupuesto del año 1. Si no alcanza, decidan qué se hace completo y qué se difiere, y escriban por qué cada inversión diferida puede esperar. Si les sobra tiempo: un resultado visible cada seis meses (parte C). | El año 1 dentro del presupuesto |

Herramientas abiertas al lado. Matriz de brechas para el paso 2 —marca las brechas sin iniciativa y avisa cuando el TO-BE está escrito en tecnologías— y Priorizador de portafolio para los pasos 3 y 4: la barra del año 1 se pone roja si se pasan del presupuesto. Las dos tienen el botón «Empezar con el caso del grupo» y un «Recorrido animado» con el ejemplo.

# 3. El ejemplo resuelto, para tenerlo al lado

Es el mismo recorrido que se hace en clase con Red Salud Andina.

| Paso | Resultado en el ejemplo |
| --- | --- |
| El modelo operativo | Hoy, replicación: las 24 sedes repiten el proceso, pero cada una guarda sus datos. Objetivo: unificación, pero solo en tres dominios de datos —identidad del paciente, prestación clínica y ciclo de ingresos—. ERP, farmacia y turnos no se integran. |
| Una brecha (F-32) | G-A1 · Aplicaciones. Hoy: FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato. Objetivo: Interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato. Tipo: eliminar. Iniciativa: A2. |
| Sus tres números (F-33 · A) | A2 · Contrato de interfaz HIS-CORE → FACT-SALUD, con pruebas de contrato. Valor alto, riesgo medio, 5 UC. Depende de K1. Va en T+0, meses 1–6: puede detener la facturación y la calidad del dato en el origen (D3) la necesita. |
| La matriz completa | 17 brechas en cuatro dominios. Datos no elimina nada —todo es construir—; aplicaciones es la que más elimina; y la más urgente no es técnica: dos personas conocen HIS-CORE. |
| El año 1 (F-33 · B) | TI estima 100 UC y hay 50. Entran T+0 completo (29 UC) y el arranque de T+1 (21 UC). Se difieren seis inversiones, cada una con su razón: el sitio alterno espera porque en el año 1 se prueba el plan de recuperación, que cubre el mismo riesgo a una fracción del costo. |

# 4. Los conceptos que van a usar

Cada concepto tiene una forma de reconocerlo en el trabajo del grupo. Si no pueden aplicar esa prueba, el concepto todavía no está claro.

| Concepto | Qué es | Cómo se reconoce |
| --- | --- | --- |
| AS-IS suficiente | La representación del estado actual justa para ver las brechas, no un inventario exhaustivo. | Describe lo que opera hoy —«FACT-SALUD lee las tablas de HIS-CORE»—, no lo que dicen los diagramas oficiales. |
| Modelo operativo | Cuánto estandariza la organización sus procesos y cuánto integra sus datos (Ross et al., 2006). | Está ubicado en uno de cuatro cuadrantes, con evidencia y con la tensión que no encaja. |
| TO-BE mínimo | La arquitectura mínima que ejecuta la estrategia. | Cada capacidad nueva realiza una apuesta de la estrategia. Si una no realiza ninguna, sobra. |
| Brecha y su tipo | La diferencia entre un elemento del AS-IS y uno del TO-BE: nuevo, transformar o eliminar (TOGAF). | Tiene una iniciativa que la cierra. |
| Iniciativa | El trabajo que cierra una o más brechas. | Se justifica por la capacidad que habilita, no por el sistema que reemplaza. |
| Horizontes | T+0 = meses 0 a 6, estabilización · T+1 = 6 a 18, habilitadoras · T+2 = 18 a 36, diferenciadoras. | Cada horizonte tiene fechas, no «después». |
| Valor, riesgo y costo | Los tres números de cada iniciativa, con una escala escrita. | Si todo es valor alto, la escala no se usó. |
| Unidad de costo (UC) | Costo relativo: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima para el año 1. | Permite decir «esta cuesta el doble que aquella» sin cotizaciones. |
| Diferir con nombre propio | Aplazar una inversión diciendo a dónde va y por qué puede esperar. | Es lo contrario de recortar todo a la mitad. |
| Dependencia | Una iniciativa que necesita que otra exista antes. | La que se necesita va primero; si va después, la dependencia está al revés. |
| Arquitectura de transición (plateau) | Un estado estable intermedio entre el AS-IS y el TO-BE (TOGAF, fases E y F). | Si el roadmap se detiene ahí, la organización queda mejor que al principio. |
| Resultado visible | Algo que alguien fuera de TI puede comprobar. | Hay al menos uno cada seis meses. |
| Decisión abierta | Una decisión cara que se aplaza a propósito hasta tener datos. | Tiene fecha, criterios medibles y regla. No toda organización la tiene. |

Si el tiempo aprieta. Los pasos 1 y 2 no se negocian: sin AS-IS y TO-BE comparables no hay brechas, y sin brechas no hay roadmap. El paso 3 puede quedar en valor y riesgo, con el costo para después. El paso 4 puede reducirse a escribir el presupuesto del año 1 y la primera inversión que no cabe.

# 5. Qué invalida el trabajo del taller

Un TO-BE de tecnologías. «Microservicios, lago de datos y nube» no dice qué podrá hacer la organización.

Una brecha dicha como ausencia. «Falta integración» no dice qué hay hoy; sin AS-IS concreto no hay iniciativa.

Una brecha sin iniciativa, o una iniciativa que no cierra ninguna brecha.

Todo con valor alto. Si todo es alto, nada lo es: la escala no se usó.

Un año 1 sin restricción. Si el presupuesto no está escrito, todo cabe, y el roadmap no sirve para decidir.

Recortar todo a la mitad. Seis proyectos a medio hacer no entregan nada.

# 6. Qué sale de la sesión y qué falta

Con la matriz y el primer portafolio tienen el esqueleto del criterio de brechas y roadmap, que vale 2,0 de los 5,0 puntos. Fuera de clase, en grupo, falta:

| Qué falta | Formato | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| La ficha sectorial con dos casos reales verificados (Actividad 4.1) | F-29 | — |
| AS-IS y TO-BE completos, con al menos dos vistas ArchiMate del TO-BE | F-30, F-31 | — |
| El roadmap en el tiempo: meses, hechos con fecha, resultados visibles y la decisión abierta, si la hay | F-33 · C y D | Constructor de roadmap |
| La estrategia de cambio: grupos, resistencias, comunicación y capacitación | F-34 | Mapa del cambio |
| El resumen ejecutivo y el guion de la presentación de 10 minutos | F-35 | — |
| Verificar antes de subir y de presentar | F-37 | — |