Guía de las herramientas y los formatos

Cómo leer las cuatro herramientas interactivas y cómo diligenciar los formatos F-29 a F-35, con Red Salud Andina

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos

Octubre de 2026

# 1. Las cuatro herramientas

Se abren en el navegador y no requieren instalación ni conexión. Las cuatro traen precargado el caso de Red Salud Andina, un botón para empezar en blanco con el caso del grupo y un «Recorrido animado del caso» que construye el ejemplo paso a paso, comete un error típico y muestra cómo se corrige. Al salir del recorrido, la herramienta vuelve a lo que el grupo tenía en pantalla. Todas generan texto para copiar en la propuesta.

| Herramienta | Qué hace | Formato | Sección de la propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz de brechas | Brechas por dominio con su tipo e iniciativa; marca las que no tienen iniciativa y las que dicen el TO-BE en tecnologías | F-32 | 4 y Anexo A |
| Priorizador de portafolio | Valor, riesgo y costo por iniciativa; barra del año 1 contra el presupuesto; matriz valor × riesgo; inversiones diferidas | F-33 · A y B | 5.1 a 5.3 |
| Constructor de roadmap | Las iniciativas en el tiempo, contra los hechos con fecha; resultados visibles y la decisión abierta | F-33 · C y D | 5.4 a 5.6 |
| Mapa del cambio | Grupos en la rejilla de poder e interés, con lo que pierden, su resistencia y sus acciones | F-34 | 6 |

Las tres primeras se pasan los datos. La Matriz de brechas lleva sus iniciativas al Priorizador con un botón, y el Priorizador y el Constructor de roadmap trabajan sobre el mismo portafolio: lo que cambie en uno aparece en el otro. Los datos se guardan solo en el navegador de quien las usa; para compartirlos en el grupo, copien el texto que genera cada una.

# 2. Matriz de brechas · F-32

## 2.1 Cómo se lee

Cuatro bloques, uno por dominio. Cada brecha pide lo que hay (AS-IS), lo que debe haber (TO-BE), el tipo —nuevo, transformar o eliminar—, la iniciativa que la cierra y de dónde sale: una brecha de la Unidad 1, deuda de la Unidad 2, el gobierno de la Unidad 3 o una nueva. La matriz de abajo cruza dominio y tipo; un código con borde rojo es una brecha sin iniciativa. La revisión avisa cuando el TO-BE está dicho en tecnologías o el AS-IS dice lo que falta en lugar de lo que hay.

## 2.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. Se empieza por un hecho del AS-IS: FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato. Enfrente, el TO-BE: interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato.

2. Tipo: eliminar. La brecha aparece en su celda con borde rojo hasta que tiene iniciativa: A2.

3. El error que el recorrido comete a propósito: un TO-BE «Microservicios y lago de datos» sin iniciativa. La revisión lo bloquea.

4. La matriz completa: 17 brechas. Datos no elimina nada; aplicaciones es la que más elimina; la más urgente es G-N2.

## 2.3 El F-32, campo por campo

| Campo | Qué lo invalida | Fila resuelta (Red Salud Andina) |
| --- | --- | --- |
| AS-IS | Decir lo que falta («falta integración») en lugar de lo que hay | FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato |
| TO-BE | Una tecnología («API gateway») en lugar de una capacidad | Interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato |
| Tipo | Todo «nuevo»: ¿no hay nada que quitar? | Eliminar |
| Iniciativa | Vacía: una brecha sin iniciativa es un deseo | A2 |

# 3. Priorizador de portafolio · F-33, partes A y B

## 3.1 Cómo se lee

Arriba se fija la restricción: lo que TI estima para el año 1 y lo aprobado, en UC (1 UC es el 1 % de lo que TI estima). Cada iniciativa pide horizonte, valor, riesgo, costo total y la parte del costo que cae en el año 1. La barra del año 1 se llena en orden; si se pasa del tope, lo que sobra se pinta en rojo y la revisión lo bloquea. La matriz valor × riesgo ubica cada iniciativa por su valor y su riesgo, con un círculo del tamaño de su costo: al cambiarle el valor o el riesgo, se ve moverse. El botón «Diferir» pasa una iniciativa a la tabla de lo que no cabe, que exige decir por qué puede esperar.

## 3.2 Escalas

| Dimensión | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Valor de negocio | Alto | Realiza una apuesta de la estrategia o quita un riesgo que puede detener la operación, la facturación o el cumplimiento normativo |
| Valor de negocio | Medio | Mejora una capacidad que ya funciona o es condición de otra iniciativa de valor alto |
| Valor de negocio | Bajo | Mejora deseable que ninguna apuesta exige |
| Riesgo técnico | Alto | Toca la operación asistencial, depende de un tercero no verificado o de conocimiento que hoy tienen una o dos personas |
| Riesgo técnico | Medio | Cambia una integración o un sistema crítico, con alternativa de retorno conocida |
| Riesgo técnico | Bajo | No toca sistemas críticos o es sobre todo organizacional |
| Costo | UC | Unidad de costo relativo: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima necesario para el año 1. Se estima por comparación entre iniciativas, no con cotizaciones |

## 3.3 Recorrido con Red Salud Andina

1. La restricción: TI estima 100 UC; hay 50.

2. Entra T+0 completo (29 UC) y el arranque de T+1 (21 UC): justo el tope.

3. El error a propósito: meter el sitio alterno (15 UC) en el año 1. La barra se desborda en rojo.

4. La corrección: diferirlo con su razón — en el año 1 se prueba el plan de recuperación y el modo degradado (T3), que cubre el riesgo de P1 a una fracción del costo. Después, las otras cinco inversiones diferidas.

## 3.4 El F-33, partes A y B, campo por campo

| Campo | Qué lo invalida | Fila resuelta |
| --- | --- | --- |
| Valor | Todo alto, o sin criterio escrito | A2 · alto: quita un riesgo que puede detener la facturación |
| Riesgo técnico | Confundirlo con el riesgo del negocio | A2 · medio: cambia una integración crítica, con retorno conocido |
| UC año 1 | Mayor que el costo total; en T+2, distinta de cero | A2 · 5 de 5 (va completa en T+0) |
| Depende de | Una iniciativa que va en un horizonte posterior | A2 depende de K1: hay que saber qué lee FACT-SALUD |
| Inversión diferida | Sin razón, o «por falta de presupuesto» | X1 · Sitio alterno completo → T+2 (T4): En el año 1 se prueba el plan de recuperación y el modo degradado (T3), que cubre el riesgo de P1 a una fracción del costo |

# 4. Constructor de roadmap · F-33, partes C y D

## 4.1 Cómo se lee

Un diagrama de Gantt de 36 meses con los tres horizontes de fondo. Las barras se arrastran para moverlas y se estiran desde el borde derecho; con el teclado, ← y → las mueven y Mayús + ← → cambian la duración. Las líneas rojas son hechos que la organización no controla; si un hecho dice qué iniciativa tiene que terminar antes, la revisión vigila que así sea. Debajo, los resultados visibles; y si hay una decisión abierta, un rombo en su mes con las dos ramas. Una barra que rompe una regla —empieza antes que aquella de la que depende, o termina después de una fecha ajena— se marca en rojo.

## 4.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. Primero los hechos con fecha: mes 0, plazo del RDA vencido (15 de abril de 2026); mes 4, vence la excepción de PORTAL-B2B; mes 11, se pensiona un desarrollador de HIS-CORE; mes 12, vence el contrato de HIS-NORTE.

2. T+0, T+1 y T+2, horizonte por horizonte; cada iniciativa empieza después de aquella de la que depende.

3. El error a propósito: correr K1 a los meses 4 a 13. Termina después de la pensión y arrastra a A2, que depende de K1.

4. Los resultados visibles, uno cada seis meses como mínimo, y la decisión A/B del mes 18 con sus cinco criterios.

## 4.3 El F-33, partes C y D, campo por campo

| Campo | Qué lo invalida | Fila resuelta |
| --- | --- | --- |
| Resultado visible | Que solo lo pueda comprobar TI, o que no tenga mes | Mes 6: Un cambio de esquema en HIS-CORE ya no detiene la facturación; 18 sedes y la clínica envían el RDA — Dirección financiera |
| Hecho con fecha | Una fecha que sí depende de la organización | Mes 11: Se pensiona un desarrollador de HIS-CORE → K1 termina antes |
| Criterio de la decisión | Sin umbral: la decisión se tomaría por intuición | C1 · Identidad confiable · Error de conciliación del índice maestro en las 24 sedes · ≤ 1 % |
| Regla | No decir qué pasa si un criterio falla | Regla: C1, C2 y C3 son condiciones de entrada: si alguna no se cumple, consolidar es trasladar el riesgo, no quitarlo, y se sigue en A con revisión en el mes 30. Si las tres se cumplen, se consolida (B) cuando se cumple C4 o C5. |

# 5. Mapa del cambio · F-34

## 5.1 Cómo se lee

Cada grupo es un punto en la rejilla de poder (para frenar el cambio) e interés (cuánto lo afecta); se arrastra a su lugar o se mueve con las flechas del teclado. El color dice su cobertura: verde si tiene comunicación y capacitación, ámbar si le falta una, rojo si no tiene acciones. Debajo, una ficha por grupo y los mecanismos contra la fatiga de programa. La revisión bloquea un grupo «sin resistencia» y un grupo de poder o interés alto sin comunicación, y exige capacitación en al menos un grupo, como pide la rúbrica.

## 5.2 Recorrido con Red Salud Andina

1. La historia: dos programas cerrados sin cumplir su alcance, en 2016 y 2021.

2. Los 9 grupos del dossier en la rejilla; después, qué pierde cada uno y su resistencia.

3. Las acciones de comunicación y capacitación, con fecha y responsable: los puntos pasan a verde o ámbar.

4. El error a propósito: escribir que el personal de admisión «apoya el cambio». Su resistencia real es seguir conciliando «por si acaso», y la acción dice desde el principio qué pasa con su trabajo.

## 5.3 El F-34, campo por campo

| Campo | Qué lo invalida | Fila resuelta (Dirección financiera) |
| --- | --- | --- |
| Qué pierde o teme | Vacío: todos pierden algo con un cambio | Invertir sin retorno en el año fiscal |
| Resistencia esperada | «Ninguna» o «apoya» | Aprobar solo lo que muestra ahorro en 12 meses |
| Comunicación | Genérica («informar avances») | Tablero de glosa desde D3; cada tramo se aprueba contra el hito anterior |
| Cuándo y responsable | Sin fecha o sin nombre | Antes de cada tramo · CIO |

# 6. Los formatos que no tienen herramienta

## 6.1 F-30 y F-31 · AS-IS y TO-BE

| Campo | Así no | Así sí | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo operativo | «La organización es moderna y ágil» | Replicación hoy; unificación solo en tres dominios de datos | Se ubica en un cuadrante, con evidencia. |
| Capacidades | Unas en el AS-IS y otras en el TO-BE | Las mismas nueve capacidades en los dos, con su soporte | Si no son las mismas, no se pueden comparar. |
| TO-BE | «Microservicios, lago de datos y nube» | «Una identidad única del paciente en las 24 sedes» | El TO-BE se dice en capacidades. |
| Vistas ArchiMate | Cuatro dibujos sueltos | Las vistas comparten elementos y marcan lo nuevo, lo transformado y lo que no cambia | La coherencia entre AS-IS y TO-BE se ve en las vistas. |

## 6.2 F-35 · Resumen ejecutivo y presentación

| Campo | Así no | Así sí | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Dónde estamos | «Existen oportunidades de mejora en la integración» | «Un paciente puede figurar como dos personas: la conciliación falla en el 6 % de los casos» | La dirección entiende cifras y consecuencias, no siglas. |
| Cuánto cuesta | «Se requiere una inversión importante» | «El año 1 cabe en el presupuesto aprobado: 50 de las 100 unidades pedidas» | Relativo, pero concreto. |
| Qué se pide | «Esperamos su apoyo» | «Aprobar el primer tramo; autorizar la renegociación del contrato; nombrar al Consejo de Arquitectura» | Un comité decide cosas concretas. |
| Presentación | Leer el documento en 25 diapositivas | Diez minutos, diez diapositivas, una decisión pedida | El comité interrumpe: preparen tres preguntas difíciles. |

El F-29 se trabaja con la Guía de la Actividad 4.1.